|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **主 题** | 会议记要 | | |
| **时 间** | 2020年6月27日星期六 | **地 点** | 智慧城市研究院二楼实验室 |
| **参加人员** | 薄孟宇、祁舒畅、张笛、岳源源 | | |
| **缺席人员** | 无 | **记 录 人** | 岳源源 |
| **内 容** | 一．本周成果  通过小组成员的共同努力，小组完成系统开发、软件测试环节，完成了软件测试说明书、问题列表和修改意见文档。  二．当前实施状态  项目进度执行情况：已完成项目开发所需要的系统软件测试说明书、问题列表、修改意见文档。  项目质量执行情况：能够完成文档所需内容，完成质量较高。  项目范围完成情况：相对合理  三．项目中解决的问题:  完成了系统开发阶段代码的调试工作，针对测试过程中出现的问题进行了记录、修改和调试。  解决状态：  已解决。  四．下周计划  撰写质量保证和项目总结。 | | |